# Music Bridge for Roon 开发总蓝图

文档版本： v0.2.0-architecture
基线日期： 2026-08-20
状态： Frozen for implementation（实现冻结基线）
适用对象： Owner、Codex LunaMax、后续审阅者
当前产品入口： 网易云音乐 → Music Bridge → Roon Audio Input → Roon Zone

本文档是项目的最高级开发基线。除非 Owner 明确批准变更，Codex 只能实现本文档，不得自行改变产品边界、进程模型、技术栈、安全策略或阶段顺序。

## 0. 先给结论

这个项目可以交给 Codex LunaMax 完成，但角色必须划分清楚：

- Owner：决定产品目标、验收真实播放、批准范围变化与发布。

- 本蓝图：承担产品规划、架构、边界、接口和阶段设计。

- LunaMax：承担单任务实现、测试、修复和证据整理；它不是项目架构师。

LunaMax 每次只执行一个编号任务。任务必须有明确输入、允许修改范围、验收命令和报告。禁止一次性指令“把整个项目做完”。

项目总体形态不是一个嵌入 Roon 左侧导航栏的原生网易云服务，而是一个独立 macOS 桌面应用：

用户在 Music Bridge 中登录、搜索、查看歌单并点击播放
                    │
                    ▼
Music Bridge 获取用户账号有权播放的网易云音频地址
                    │
                    ▼
Music Bridge 的本地 Stream Gateway 提供临时 HTTP 媒体 URL
                    │
                    ▼
内置 Roon Extension 告诉 Roon 在选定 Zone 播放该 URL
                    │
                    ▼
Roon 主动拉取音频，负责 DSP / RAAT / 输出设备

## 1. 产品定义

### 1.1 一句话目标

让用户在一个独立、易用的 macOS 桌面软件中使用网易云音乐，并把当前账号合法可播放的原始音频流交给 Roon 播放。

### 1.2 V1 用户体验

用户应能完成以下流程：

- 打开 Music Bridge。

- 看到网易云和 Roon 的连接状态。

- 使用网易云扫码登录。

- 浏览“我喜欢的音乐”、自己的歌单和搜索结果。

- 选择一个 Roon Zone。

- 点击一首歌曲。

- Music Bridge 显示歌曲、封面、歌手、专辑、请求音质和实际音质。

- Roon 从选定 Zone 播放，并继续负责 Signal Path、DSP、RAAT 和设备输出。

- 用户可以停止、上一首、下一首；暂停与进度拖动只有在实机证明稳定后才进入 V1。

- 出错时显示可理解、可诊断的原因，而不是“播放失败”四个字。

### 1.3 V1 成功标准

V1 不是“窗口能打开”或“接口返回 200”。必须同时满足：

- 网易云扫码登录可用，凭据不会进入 Renderer、日志或 Git。

- 搜索、我喜欢、歌单可正常读取。

- 普通音质和账号有权播放的无损歌曲均可进入 Roon。

- 实际音质与 Roon Signal Path 一致；降级必须明确显示。

- 30 首连续队列播放无资源泄漏、令牌残留或随机中断。

- Roon 未配对、Zone 丢失、Cookie 过期、歌曲无版权等状态都有确定恢复路径。

- macOS 应用可打包、签名、公证并在干净用户环境启动。

### 1.4 明确不做

V1 不包含：

- 把网易云注册成 Roon 原生 Music Service。

- 把网易云歌曲加入 Roon Library 或 Roon 全局搜索。

- 解灰、替代音源、会员绕过、地区绕过、DRM 破解。

- 下载、离线缓存、音频转码、重采样或响度处理。

- Apple Music、QQ 音乐、Spotify 等其他 Provider。

- Windows、Linux、iPhone 客户端。

- 跨机器 UI/Agent 分离部署。

- 云账号、云同步或远程控制。

- 自动更新服务；可在 V1.1 加入。

## 2. 固定技术决策

### 2.1 技术栈

- 桌面外壳 — Electron： macOS V1；只加载本地打包资源。

- UI — Vue 3 + TypeScript + Composition API： 使用 Vue 官方 TypeScript 路径。

- UI 构建 — electron-vite / Vite： Main、Preload、Renderer 分离构建。

- 状态管理 — Pinia： 仅存 UI 与非敏感会话状态。

- 后端核心 — Node.js + TypeScript strict： 网易云、Roon、Gateway、播放状态机。

- 后台进程 — Electron utilityProcess： Bridge Core 与 Main/Renderer 隔离。

- 音频代理 — node:http + Node Streams： 精确控制 Range、206、HEAD 和 backpressure。

- Roon — node-roon-api + Audio Input： 以 RoonLabs 官方示例为行为基线。

- 凭据 — Electron safeStorage + macOS Keychain： 只在 Main 进程加解密。

- 数据存储 — 小型 JSON 配置： V1 后半期确有需要时再引入 SQLite。

- 测试 — Node Test/Vitest + Playwright： 核心、契约、网关、Electron E2E。

- 打包 — electron-builder： DMG、签名、公证；V1 不做自动更新。

### 2.2 版本策略

- 现有 POC 保持 Node.js 22 LTS，先完成真实 Roon Gate。

- POC 通过后，执行 Node 22/24 兼容性矩阵。

- 正式 Electron 基线使用当时仍受支持的稳定 Electron 主版本；截至 2026-08-20，基线为 Electron 43.x 稳定线，禁止使用 beta/nightly。

- Electron 内置 Node 版本与 Bridge Core 必须实测；不能假定“独立 Node 通过”就等于“utilityProcess 通过”。

- 所有第三方依赖固定精确版本或 Git commit，并提交 lockfile。

- 依赖升级必须是独立任务，禁止夹带在功能任务中。

### 2.3 为什么后端不选 Go、Swift 或 Rust

V1 的关键工作是网易云 Node API、Roon Node API、HTTP 流式代理和 Electron 进程通信。Node + TypeScript 可以直接复用两端生态，避免额外守护进程、FFI、RPC 和双语言打包。当前程序不做音频解码或 DSP，因此没有必要为了理论性能引入 Rust/C++。

未来只有在实测证明 Node 网关存在不可接受的 CPU、内存或延迟问题时，才允许单独评估 Rust 辅助模块。不得先优化不存在的问题。

## 3. 部署边界

### 3.1 POC-001：同机模式

第一次验证必须让 Music Bridge Core 与 Roon Server/Core 运行在同一台 Mac：

Stream Gateway: 127.0.0.1
Control API:     127.0.0.1
Roon Core:       同机

这样可以排除多网卡、防火墙、路由和 ACL 造成的假故障。

### 3.2 V1：仍以同机为正式支持模式

V1 桌面应用应安装在运行 Roon Server 的 Mac 上。如果用户的 Roon Server 是无头 Mac mini，仍可通过该 Mac 的桌面会话或远程桌面使用应用。

### 3.3 V1.1 候选：Agent/Client 分离

架构必须保证 Bridge Core 不依赖 Electron UI，以便后续形成：

桌面 Music Bridge UI  ──受认证控制连接──>  Roon Core Mac 上的 Bridge Agent

但 V1 不实现跨机器模式。LunaMax 不得提前加入 LAN 监听、远程认证或 Agent 安装器。

## 4. 总体架构

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Electron App                                                 │
│                                                              │
│  ┌────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │ Renderer: Vue 3                                        │  │
│  │ Home / Search / Library / Now Playing / Settings       │  │
│  │ 无 Node、无 Cookie、无文件系统权限                      │  │
│  └──────────────────────────┬─────────────────────────────┘  │
│                             │ typed IPC                      │
│  ┌──────────────────────────▼─────────────────────────────┐  │
│  │ Preload                                                │  │
│  │ contextBridge 白名单 API，参数与返回值 schema 校验       │  │
│  └──────────────────────────┬─────────────────────────────┘  │
│                             │                                │
│  ┌──────────────────────────▼─────────────────────────────┐  │
│  │ Main Process                                           │  │
│  │ Window / Lifecycle / safeStorage / Core supervision    │  │
│  └──────────────────────────┬─────────────────────────────┘  │
│                             │ MessagePort                    │
│  ┌──────────────────────────▼─────────────────────────────┐  │
│  │ Bridge Core utilityProcess                            │  │
│  │                                                       │  │
│  │  ┌──────────────┐   ┌──────────────┐   ┌───────────┐  │  │
│  │  │ NetEase      │   │ Playback     │   │ Roon      │  │  │
│  │  │ Adapter      │──>│ Controller   │──>│ Adapter   │  │  │
│  │  └──────┬───────┘   └──────┬───────┘   └─────┬─────┘  │  │
│  │         │                  │                 │        │  │
│  │         │            ┌─────▼──────┐          │        │  │
│  │         └───────────>│ Stream     │<─────────┘        │  │
│  │                      │ Gateway    │                   │  │
│  │                      └─────┬──────┘                   │  │
│  └────────────────────────────┼───────────────────────────┘  │
└───────────────────────────────┼──────────────────────────────┘
                                │ HTTP media stream
                                ▼
                         Roon Server/Core
                                │
                                ▼
                         Roon Zone / RAAT

### 4.1 进程职责

#### Renderer

负责：

- 页面渲染、列表、搜索输入、播放控制、错误展示。

- Pinia 状态、路由和非敏感缓存。

- 调用 Preload 暴露的白名单命令。

禁止：

- 访问 Cookie、完整播放 URL、流令牌。

- 直接调用网易云或 Roon。

- 使用 require、Node API、任意 IPC channel。

- 加载远程网页或执行远程脚本。

#### Preload

负责：

- 使用 contextBridge 暴露精确方法。

- 校验入参和返回值。

- 转换内部错误为公开错误模型。

禁止：

- 暴露通用 ipcRenderer.send。

- 暴露文件系统、shell 或进程对象。

#### Main

负责：

- 创建窗口、菜单、托盘和应用生命周期。

- 启动、监控、重启 Bridge Core utilityProcess。

- 使用 safeStorage 保存和读取网易云凭据。

- 验证 IPC sender。

- 拒绝新窗口、导航和未授权外部链接。

Main 不承担音频流代理或网易云业务逻辑。

#### Bridge Core

负责：

- 网易云会话、搜索、歌单、歌曲详情与播放 URL。

- Roon 发现、配对、Zone 与 Audio Input Session。

- Stream Gateway。

- 播放队列、状态机、错误映射和诊断。

- 向 Main/Renderer 输出脱敏状态事件。

Bridge Core 不导入 Electron UI 模块；它必须能在测试与未来 Headless Agent 中独立运行。

## 5. 核心模块与接口

### 5.1 Provider Adapter

export interface MusicProviderAdapter {
  readonly providerId: 'netease'

  getAuthState(): Promise<AuthState>
  beginQrLogin(): Promise<QrLoginChallenge>
  pollQrLogin(key: string): Promise<QrLoginStatus>
  logout(): Promise<void>

  searchTracks(query: string, page: PageRequest): Promise<Page<TrackSummary>>
  getLikedTracks(page: PageRequest): Promise<Page<TrackSummary>>
  getUserPlaylists(): Promise<PlaylistSummary[]>
  getPlaylist(id: string, page: PageRequest): Promise<PlaylistDetail>
  getTrack(id: string): Promise<TrackMetadata>
  resolveStream(ref: TrackRef, quality: RequestedQuality): Promise<StreamDescriptor>
}

原则：

- Provider 只返回标准领域模型，不把网易云原始响应泄漏到 UI。

- 所有解析必须防御性处理未知字段和空值。

- resolveStream 必须返回“请求音质”和“实际音质”。

- freeTrialInfo、空 URL、非 HTTPS、无权限必须明确拒绝。

### 5.2 Roon Adapter

export interface RoonPort {
  start(): Promise<void>
  stop(): Promise<void>
  getPairingState(): RoonPairingState
  listZones(): RoonZone[]
  selectZone(outputId: string): Promise<void>
  beginPlayback(input: RoonPlaybackInput): Promise<void>
  endPlayback(reason: StopReason): Promise<void>
  subscribe(listener: (event: RoonEvent) => void): Unsubscribe
}

必须保证：

- 新播放开始前结束旧 Session。

- Zone 丢失后状态转为错误，不自动向未知 Zone 播放。

- MediaError、EndedNaturally、StoppedUser、ZoneLost 都有确定状态转换。

- 元数据更新不包含 Cookie、上游 URL 或令牌。

### 5.3 Stream Gateway

职责：

- 为当前播放创建高熵、短生命周期 token。

- 支持 GET 和 HEAD。

- 转发 Range、If-Range，使用 Accept-Encoding: identity。

- 保留 200/206、Content-Type、Content-Length、Content-Range、Accept-Ranges、ETag、Last-Modified。

- 使用 Node Streams 管道与 backpressure，不读取完整音频到内存。

- 每次重定向重新执行 SSRF 检查。

- 停止、失败、自然结束和进程退出时撤销 token。

禁止：

- 接受外部任意 URL。

- 转发网易云 Cookie 到 CDN，除非经过单独审计证明必要。

- 写临时音频文件。

- 使用 FFmpeg、解码器或重新封装。

### 5.4 Playback Controller

统一协调 Provider、Gateway、Roon 与 Queue。所有播放命令必须序列化，避免重复点击造成并发 Session。

export interface PlaybackController {
  play(ref: TrackRef, options: PlayOptions): Promise<void>
  stop(reason?: StopReason): Promise<void>
  next(): Promise<void>
  previous(): Promise<void>
  replaceQueue(items: QueueItem[], startIndex?: number): Promise<void>
  getState(): PlaybackSnapshot
  subscribe(listener: (snapshot: PlaybackSnapshot) => void): Unsubscribe
}

## 6. 领域模型

### 6.1 关键类型

export type RequestedQuality = 'standard' | 'exhigh' | 'lossless' | 'hires'

export interface TrackRef {
  provider: 'netease'
  id: string
}

export interface TrackMetadata {
  ref: TrackRef
  title: string
  artists: Array<{ id?: string; name: string }>
  album: { id?: string; title: string }
  artworkUrl?: string
  durationMs?: number
}

export interface StreamDescriptor {
  ref: TrackRef
  upstreamUrl: URL
  requestedQuality: RequestedQuality
  actualQuality?: string
  format?: string
  bitrate?: number
  sizeBytes?: number
  expiresAt?: string
  isTrial: boolean
}

### 6.2 公开错误模型

export type PublicErrorCode =
  | 'CONFIG_INVALID'
  | 'AUTH_REQUIRED'
  | 'AUTH_EXPIRED'
  | 'TRACK_NOT_FOUND'
  | 'TRACK_UNAVAILABLE'
  | 'TRIAL_ONLY'
  | 'STREAM_URL_MISSING'
  | 'STREAM_URL_EXPIRED'
  | 'UPSTREAM_HTTP_ERROR'
  | 'UPSTREAM_RANGE_UNSUPPORTED'
  | 'ROON_NOT_PAIRED'
  | 'ROON_ZONE_NOT_SELECTED'
  | 'ROON_ZONE_LOST'
  | 'ROON_MEDIA_ERROR'
  | 'GATEWAY_NOT_REACHABLE'
  | 'CORE_UNAVAILABLE'
  | 'INTERNAL_ERROR'

每个错误包含：

- code

- 用户可读的中文 message

- 是否可重试 retryable

- 脱敏诊断 ID diagnosticId

- 可选恢复动作 action

内部异常栈不得直接传到 Renderer。

## 7. 播放时序

Renderer        Core            NetEase       Gateway         Roon
   │              │                │              │              │
   │ play(track)  │                │              │              │
   ├─────────────>│                │              │              │
   │              │ get metadata   │              │              │
   │              ├───────────────>│              │              │
   │              │ resolve stream │              │              │
   │              ├───────────────>│              │              │
   │              │<───────────────┤              │              │
   │              │ validate / register token      │              │
   │              ├───────────────────────────────>│              │
   │              │ begin Audio Input session      │              │
   │              ├─────────────────────────────────────────────>│
   │              │                                │ GET /stream  │
   │              │                                │<─────────────┤
   │              │                                │ GET CDN      │
   │              │                                ├─────────────>│ NetEase CDN
   │              │                                │<─────────────┤
   │              │                                ├─────────────>│ audio bytes
   │ playing      │<─────────────────────────────────────────────┤
   │<─────────────┤                                │              │

### 7.1 URL 过期

- 如果 expiresAt 距当前时间不足安全窗口，首次请求前重新解析。

- Range 重试遇到 401/403/404 且 URL 已接近过期时，只允许刷新一次。

- 刷新后仍失败则终止播放，禁止无限重试。

### 7.2 音质降级

请求 lossless 不等于实际无损。若返回 exhigh：

- 播放可以继续。

- UI 显示“请求无损，实际高品质”。

- 结果不计入无损 Gate。

- 诊断报告记录请求与实际值。

## 8. 播放状态机

idle
  │ play
  ▼
resolving ──失败──> error
  │ stream ready
  ▼
preparingRoon ──失败──> error
  │ SessionBegan
  ▼
buffering ──MediaError/timeout──> error
  │ Playing
  ▼
playing ──EndedNaturally──> advancing / idle
  │ stop / next / previous
  ▼
stopping ──cleanup complete──> idle / resolving

固定规则：

- 同一时刻最多一个 active Roon Session。

- 同一时刻最多一个 active stream token。

- 新 play 会取消旧的 resolve，并结束旧 Session。

- stop 必须幂等。

- 错误状态仍必须完成 token、session、listener 和定时器清理。

- 任何超时都必须进入确定状态，不能永久停留在 buffering。

暂停和 seek 不在状态机中，直到 POC 证明 Roon Audio Input 与上游 Range 行为足够稳定。

## 9. 安全与版权边界

### 9.1 强制禁止

程序在任意下列配置为 true 时拒绝启动：

ENABLE_GENERAL_UNBLOCK
ENABLE_PROXY
ENABLE_RANDOM_CN_IP

代码禁止调用：

- 解灰接口。

- 替代音源匹配。

- 跨平台歌曲匹配以获得音频。

- unblock=true。

- 任何会员、版权或地区绕过功能。

### 9.2 Cookie / 登录凭据

- POC 临时 Cookie 仅存在 .env。

- 正式版扫码登录后，凭据由 Main 进程用 safeStorage 异步 API 加密保存。

- Renderer 永远只能得到 loggedIn、昵称和头像，不得得到 Cookie。

- Core 只在调用 Provider 时临时获取凭据；不写普通日志。

- 退出账号必须删除持久化凭据并清空内存会话。

### 9.3 Electron 安全基线

webPreferences: {
  nodeIntegration: false,
  contextIsolation: true,
  sandbox: true,
  preload: preloadPath
}

另外必须：

- 严格 CSP，仅允许本地资源与经过白名单的图片域名。

- 拒绝 Renderer 导航。

- setWindowOpenHandler 默认 deny。

- IPC sender 验证。

- 所有 IPC 参数使用 schema 校验。

- 不在窗口中加载网易云网页并给予 Node 权限。

- 外部链接必须经过 allowlist 并由 Main 打开。

### 9.4 SSRF 与网络

- POC/V1 网关只绑定 127.0.0.1。

- 只有 Provider Adapter 可以注册上游 URL。

- 上游只允许 HTTPS。

- 拒绝 localhost、私网、链路本地、保留地址和 DNS 重绑定结果。

- 每个重定向都重新验证。

- 日志不能输出完整签名 URL、Query 参数或 token。

## 10. UI 产品要求

### 10.1 页面

V1 固定五个主页面：

- Home：连接状态、最近播放、我喜欢、常用歌单。

- Search：歌曲优先；歌手和专辑可以后置。

- Library：我喜欢与用户歌单。

- Now Playing / Queue：封面、歌曲信息、实际音质、队列、Roon Zone。

- Settings / Diagnostics：登录、Roon 配对、Zone、日志导出、版本信息。

### 10.2 全局播放条

窗口底部始终显示：

- 封面、歌曲、歌手。

- 播放状态。

- 上一首、停止/播放、下一首。

- 当前 Roon Zone。

- 实际音质徽章。

### 10.3 设计原则

- 这是音乐应用，不是后台管理系统。

- 不直接套用大型管理后台组件库的默认视觉。

- 使用 CSS Variables 形成设计 Token。

- 默认支持深色模式；浅色模式可后置。

- 关键错误必须在页面内呈现，不能只弹临时 Toast。

- 长列表必须虚拟化或分页，不一次加载整个歌单。

### 10.4 暂不承诺

- 动态歌词、逐字歌词。

- 频谱动画。

- 沉浸封面背景。

- 拖动进度和暂停恢复。

- Roon 多房间分组编辑。

这些可以在核心链路稳定后单独增加。

## 11. 仓库结构

### 11.1 当前 POC 期间

保持现有单包结构，不在 POC 前迁移构建系统。

### 11.2 POC 通过后的目标结构

使用单仓库、最小 pnpm workspace：

music-bridge-for-roon/
├── apps/
│   └── desktop/
│       ├── src/main/
│       ├── src/preload/
│       ├── src/renderer/
│       ├── electron.vite.config.ts
│       └── package.json
│
├── packages/
│   ├── bridge-core/
│   │   ├── src/application/
│   │   ├── src/providers/netease/
│   │   ├── src/roon/
│   │   ├── src/gateway/
│   │   ├── src/playback/
│   │   ├── src/queue/
│   │   └── package.json
│   │
│   └── contracts/
│       ├── src/domain/
│       ├── src/ipc/
│       ├── src/events/
│       ├── src/errors/
│       └── package.json
│
├── docs/
├── tasks/
├── reports/
├── pnpm-workspace.yaml
└── package.json

只允许三个 workspace：desktop、bridge-core、contracts。V1 不创建共享 UI 包、插件 SDK 或复杂构建工具链。

### 11.3 依赖方向

contracts  <- bridge-core
contracts  <- desktop main/preload/renderer
bridge-core 不依赖 desktop
renderer 不依赖 bridge-core 实现，只依赖 contracts

禁止循环依赖。

## 12. 开发阶段与 Gate

### Phase 0：运行环境与现实基线

任务： TASK-000、TASK-001
目标： 确认 VS Code 之外的 Node、Git、依赖与 starter 真实状态。
退出 Gate： 安装可重复、npm run verify 有基线、无秘密进入仓库。

### Phase 1：POC-001 音频链路

任务： TASK-002 至 TASK-005
目标： 网易云合法音频 → Gateway → Roon → Zone 真正出声。
退出 Gate： 普通音质与可用无损完成；Signal Path、Range、Session 清理有证据；冻结 poc-001-passed 检查点。

### Phase 2：桌面基础设施

任务： TASK-010 至 TASK-013
目标： 从 Headless POC 迁移到 Electron 安全进程模型。
退出 Gate： Electron UI 启动；Core 运行在 utilityProcess；typed IPC；凭据保险库；旧 POC 测试全部保留。

### Phase 3：网易云产品能力

任务： TASK-020 至 TASK-023
目标： 扫码登录、搜索、我喜欢、歌单、标准领域模型。
退出 Gate： 登录恢复、退出清理、分页、过期恢复、无凭据泄漏。

### Phase 4：播放器与 UI

任务： TASK-030 至 TASK-032
目标： 队列、控制、完整 V1 页面与诊断。
退出 Gate： 30 首连续播放、用户可理解错误、UI E2E、无资源泄漏。

### Phase 5：Beta 发布

任务： TASK-040、TASK-041
目标： DMG、签名、公证、干净机验证、发布说明。
退出 Gate： Beta acceptance 全部通过，残余风险有清单。

阶段不能跳过。尤其禁止在 POC 未出声前开发 UI，也禁止在未建立 safeStorage 前把手动 Cookie 方式包装成发布版。

## 13. LunaMax 执行协议

### 13.1 每次只做一个任务

Owner 每次只给出一个任务文件，例如：

阅读 docs/09_MASTER_DEVELOPMENT_BLUEPRINT.md、
docs/10_LUNAMAX_OPERATING_PROTOCOL.md，
然后只执行 tasks/TASK-000_ENVIRONMENT_REANCHOR.md。
不要开始任何后续任务。

### 13.2 开工前输出

LunaMax 在改代码前必须先输出：

- 当前任务目标复述。

- 将读取和修改的文件列表。

- 风险和假设。

- 验收命令。

它不得因为“顺手”修改任务之外的模块。

### 13.3 实施规则

- TypeScript strict，不使用无说明的 any。

- 先补测试或 Fake，再修改实现。

- 不重写工作正常的模块。

- 不升级依赖，不改架构，不改端口和安全策略。

- 不使用 FFmpeg，不下载音频，不加入解灰。

- 不把 Cookie、URL、token 打印到终端或报告。

- 不 push、不创建 PR、不发布包，除非 Owner 明确授权。

### 13.4 两轮修复上限

同一 Gate 连续两轮修复仍失败时，LunaMax必须停止扩散修改并提交：

- 最小复现。

- 已尝试方案。

- 原始错误摘要。

- 受影响文件。

- 推荐下一步调查。

禁止第三轮“碰碰运气式”大改。

### 13.5 任务结束报告

每个任务创建：

reports/TASK-xxx_RESULT.md

固定包含：

- 修改文件。

- 设计选择。

- 执行命令与结果。

- 未通过项。

- 安全检查。

- 对后续任务的影响。

报告中不能使用“应该可以”“大概没问题”替代证据。

## 14. 测试策略

### 14.1 测试金字塔

#### 单元测试

- 网易云响应解析。

- 音质降级识别。

- 安全配置拒绝。

- 状态机与队列。

- token 生命周期。

- 公开错误映射。

#### 契约测试

- 使用脱敏 fixture 验证 Provider Adapter。

- 使用 Fake Roon 验证 Session 顺序。

- 使用 typed IPC schema 验证 Main/Core/Renderer 契约。

#### 集成测试

- 本地假 CDN 支持 200、206、HEAD、重定向、断流和过期。

- Gateway 验证 Range、backpressure 与清理。

- utilityProcess 崩溃和 Main 自动恢复。

#### Electron E2E

- 首次启动。

- 未登录、已登录、登录过期。

- Roon 未配对、未选 Zone、Zone 丢失。

- 搜索、播放、停止、下一首。

- 退出时 Core 与 Gateway 清理。

#### 实机 Gate

- 真实 Roon Server。

- 真实账号合法歌曲。

- 普通音质和无损。

- Signal Path。

- 长队列。

### 14.2 必须保留的命令

最终根目录至少提供：

pnpm lint
pnpm typecheck
pnpm test
pnpm test:integration
pnpm test:e2e
pnpm build
pnpm verify

verify 必须按顺序执行静态检查、测试和构建。实机 Gate 单独执行，不允许用 Fake 代替。

### 14.3 日志

日志采用结构化事件，但默认不写大量 Debug：

- event

- component

- state

- diagnosticId

- durationMs

- 脱敏错误码

禁止字段：Cookie、Authorization、完整 URL、Query、token、手机号。

## 15. 持久化与迁移

### 15.1 V1 前半期

保存：

- 选定 Roon output ID。

- UI 偏好。

- 最近搜索（可关闭）。

- 加密后的网易云凭据。

不保存音频、完整上游 URL 或流 token。

### 15.2 SQLite 引入条件

只有在搜索缓存、播放历史和队列恢复确实需要查询能力时才引入 SQLite。引入必须单独任务，包含：

- schema version。

- migration tests。

- 回滚/备份策略。

- 数据删除入口。

不得在扫码登录任务中顺手加入数据库。

## 16. 打包与发布

### 16.1 macOS V1

- Universal 或按实际硬件确定 arm64；架构选择由 Beta 设备决定。

- Bundle ID 固定。

- Hardened Runtime。

- Developer ID 签名。

- Apple Notarization。

- DMG 安装。

- 首次启动对网络权限和 Roon Extension 配对有明确引导。

### 16.2 不做自动更新

V1 Beta 通过手动下载新 DMG 更新。自动更新涉及签名、发布服务器和回滚，放到 V1.1。

### 16.3 崩溃与诊断

V1 不上传云端崩溃报告。提供“导出诊断包”：

- 版本、macOS、Electron/Node。

- Roon 配对与 Zone 状态。

- 最近脱敏事件。

- 测试结果。

导出前必须运行秘密扫描。

## 17. 风险登记

- R-001 — 网易云 API 为非官方逆向生态。 影响：登录或 URL 随时失效。控制：Adapter 边界、固定版本、契约 fixture。

- R-002 — 上游含解灰能力。 影响：版权与供应链风险。控制：启动硬禁用、禁止接口、依赖审计。

- R-003 — Roon Audio Input 文档薄。 影响：Roon 版本行为差异。控制：官方示例基线、真实 Gate、Fake 不替代实机。

- R-004 — URL 有效期与重定向。 影响：播放中断。控制：单次刷新、Range 测试、确定失败状态。

- R-005 — Electron IPC 或 Renderer 权限过大。 影响：凭据或系统泄漏。控制：sandbox、contextIsolation、白名单 IPC。

- R-006 — utilityProcess 与独立 Node 行为不一致。 影响：Electron 化后回归。控制：Node/Electron 兼容矩阵与集成测试。

- R-007 — 账号实际音质降级。 影响：用户误判。控制：请求、实际、Signal Path 三方记录。

- R-008 — 长队列资源泄漏。 影响：稳定性差。控制：token/session/listener 清理测试与 30 首 Gate。

- R-009 — 跨机器需求提前出现。 影响：V1 使用受限。控制：Core 保持 Headless 能力，V1.1 再分离 Agent。

- R-010 — 依赖更新带来隐性回归。 影响：难排查。控制：精确 pin、单独升级任务、lockfile。

- R-011 — 服务条款或发布合规不明确。 影响：无法公开分发。控制：个人本地 Beta；正式公开前单独法律审查。

## 18. Owner 现在该做什么

VS Code 只是 IDE，还需要运行环境。按以下顺序：

- 把本开发包解压到一个全新的项目目录，不要和其他项目混用。

- 安装或确认 Git：

- git --version

- 安装或确认 Node.js 22 LTS：

- node --version
npm --version

- 在 VS Code 中打开整个 music-bridge-for-roon 文件夹，不是只打开某一个文件。

- 推荐安装 VS Code 扩展：

  - Vue - Official

  - ESLint

  - Prettier

- 不要先创建 Electron 项目，不要先做 UI，不要先复制 Cookie。

- 给 LunaMax 的第一条指令只执行 TASK-000_ENVIRONMENT_REANCHOR.md。

- TASK-000 报告完成后，再执行 TASK-001。

- 到 TASK-003/004 需要真实网易云 Cookie 时，只在本机 .env 填写，不发给任何模型或聊天。

- 每个 Gate 通过后保存本地 Git 检查点；未经明确确认不得 push 到远程。

第一条可直接粘贴给 LunaMax 的提示词在根目录 START_HERE_LUNAMAX.md。

## 19. Definition of Done

一个任务只有满足下列全部条件才算完成：

- 任务范围内功能实现。

- 新增行为有自动测试。

- 原有测试没有回归。

- typecheck、test、build 通过。

- 安全规则没有被放宽。

- 敏感信息扫描通过。

- 有 reports/TASK-xxx_RESULT.md。

- 实机任务有截图/Signal Path/日志证据。

- 未通过项明确列出，不隐藏。

一个阶段只有在其 Exit Gate 全部通过后才可进入下一阶段。

## 20. 变更控制

需要修改以下任一内容时，LunaMax 必须停止并提交 Change Request，不得自行决定：

- Electron / Vue / Node / Roon 集成技术栈。

- 同机部署边界。

- Provider Adapter 与 RoonPort 接口。

- Cookie 存储策略。

- 网关绑定地址或远程访问。

- 解灰与版权边界。

- V1 页面与功能范围。

- 引入新数据库、语言或后台服务。

- 依赖主版本升级。

Change Request 格式：

问题：
现有基线为什么无法满足：
候选方案：
风险与迁移成本：
推荐方案：
需要 Owner 决策的具体问题：

## 21. 当前权威文件顺序

LunaMax 必须按以下顺序理解项目：

- START_HERE_LUNAMAX.md

- docs/09_MASTER_DEVELOPMENT_BLUEPRINT.md（本文）

- docs/10_LUNAMAX_OPERATING_PROTOCOL.md

- 当前编号任务文件

- POC 阶段再读 docs/00 至 docs/08

发生冲突时：

Owner 最新明确决定
  > 本文档
  > LunaMax Operating Protocol
  > 当前任务文件
  > 原 POC 文档
  > 代码注释

## 22. 外部技术基线（截至 2026-08-20）

- Electron 官方进程模型：Main、Renderer、Preload 与 utilityProcess。

- Electron 官方安全建议：sandbox、context isolation、限制 IPC 与远程内容。

- Electron safeStorage：使用操作系统密钥体系，macOS 由 Keychain 保护；优先异步 API。

- Vue 3 官方 TypeScript 支持与 Vite 路径。

- Node.js 24、22 均处于 LTS 支持线；生产使用受支持 LTS。

- RoonLabs 官方 roon-connect-stream-example 与 node-roon-api-audioinput。

- @neteasecloudmusicapienhanced/api 仅作为非官方适配器基线，不代表网易云官方授权。

详细链接与固定 commit 见 docs/08_UPSTREAM_BASELINE.md 和本包 docs/14_SOURCE_BASELINE.md。